**สารบัญ**

 หน้า

คำเสนอขออนุมัติการใช้เงินสะสม 1

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1/2565 2

ประมาณการรายรับ 3-4

รายละเอียดรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน 5

รายละเอียดรายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน 6-10

ภาคผนวก

* สำเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหา
* สำเนารายงานการประชุมสภาฯ
* สำเนารายละเอียดปริมาณงานฯ
* สำเนาแบบแปลน
* สำเนาประกาศ เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1/2565

-1-

**คำเสนอขออนุมัติการใช้เงินสะสม**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

เรียน ประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักทุกท่าน

 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก รวมงบประมาณตั้งจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 74,400,000 บาท โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตำบลนายางกลักในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และกำหนดเป้าหมายให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก จึงขอเสนอรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และงบประมาณดำเนินงานใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ครั้งที่ 1 /2565 เป็นเงินจำนวน 5,419,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก จะได้พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน 17 โครงการ

จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก พิจารณาอนุมัติต่อไป

(นายวุฒิไกร ผิวขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

-2-

**บันทึกหลักการและเหตุผล**

**ประกอบการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก**

**ประจำปีงบประมาณ 2565**

**หลักการ**

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ยอดรวม 5,419,000 บาท

ด้านเศรษฐกิจ

 แผนงานการเกษตร จำนวน 4,338,000 บาท

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 1,081,000 บาท

**เหตุผล**

 เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ของประชาชน ซึ่งการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับด้านการเศรษฐกิจและเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงขอเสนอการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักพิจารณาอนุมัติต่อไป

-3-

**ประมาณการรายรับ**

**งบประมาณรายจ่าย**

**การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **หมวดรายรับ** | **ประมาณการรายรับที่ตั้งไว้** | **รับจริง** | **หมายเหตุ** |
| เงินสะสม | 5,419,000 | 5,419,000 |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | 5,419,000 | 5,419,000 |  |

-4-

**ประมาณการรายรับ**

**การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ**

ยอดเงินสะสม รวมทั้งสิ้น 5,419,000 บาท

-5-

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ**

**รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน**

**งบลงทุน**

**แผนงานการเกษตร**

**วัตถุประสงค์**

 1. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

 2. เพื่อปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูกาลต่อไป

 3. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งาน | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | รวม | หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ | หมายเหตุ |
| งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 4,338,000 | 4,338,000 | กองช่าง |  |
| **รวม** | **4,338,000** | **4,338,000** |  |  |

**รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน**

**งบลงทุน**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งาน | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | รวม | หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ | หมายเหตุ |
| งานก่อสร้าง | 1,081,000 | 1,081,000 | กองช่าง |  |
| **รวม** | **1,081,000** | **1,081,000** |  |  |

-6-

**แผนงานการเกษตร**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก**

**รายจ่ายจำแจกตามหน่วยงาน**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ตั้งจ่ายไว้ทั้งสิ้น 4,338,000 **บาท**

แผนงานการเกษตร

งบลงทุน

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** 4,338,000 **บาท**

**1. โครงการขุดลอกคลองลำห้วยปอช่วงที่ 3 หมู่ที่ 1 บ้านนายางกลัก งบประมาณ 420,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขุดลอกคลองลำห้วยปอ ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 1 บ้านนายางกลัก ขนาดกว้างเฉลี่ย 10 เมตร ความยาว 750 เมตร ความลึกเฉลี่ย 2.00เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 10,875 ลบ.ม. ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นายางกลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 /2564 ข้อ 1

**2. โครงการขุดลอกคลองหน้าวัดศรีดาวเรือง หมู่ที่ 2 บ้านหัวสะพาน งบประมาณ 200,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขุดลอกคลองหน้าวัดศรีดาวเรือง หมู่ที่ 2 บ้านหัวสะพาน ขนาดความกว้างเฉลี่ย 27 เมตร ความยาว 100 เมตร ความลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 3,712.50ลบ.ม.ตามสภาพพื้นที่ และงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร จำนวน 2 จุด รวม 18 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นายางกลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 ข้อ 1

3. **โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ คุ้มมณีธรรม ลูกที่ 1 หมู่ที่ 2 บ้านหัวสะพาน**

**งบประมาณ 212,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 2 บ้านหัวสะพาน ขนาดความกว้างเฉลี่ย 43 เมตร ความยาว 60 เมตร ความลึกเฉลี่ย 2 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 4,800 ลบ.ม.ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นายางกลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 ข้อ 2

-7-

**4. โครงการขุดลอกคลองลำห้วยล้างชาม ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านวังตาท้าว งบประมาณ 448,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขุดลอกคลองห้วยล้างชาม ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านวังตาท้าว ขนาดความกว้างเฉลี่ย 10 เมตร ความยาว 1,000 เมตร ความลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 11,625 ลบ.ม. ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นายางกลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 ข้อ 3

**5. โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ คุ้มซับหงส์ ลูกที่ 1 หมู่ 4 บ้านน้ำลาด**

**งบประมาณ 145,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ คุ้มซับหงส์ ลูกที่ 1 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลาด ขนาดความกว้างเฉลี่ย 35 เมตร ความยาว 51 เมตร ความลึกเฉลี่ย 2 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 3,264 ลบ.ม.ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นายางกลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 ข้อ 4

**6. โครงการขุดลอกลำห้วยจำรุ ช่วงที่ 1 หมู่ 5 บ้านเสลี่ยงทอง งบประมาณ 448,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขุดลอกลำห้วยจำรุ ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้านเสลี่ยงทอง ขนาดความกว้างเฉลี่ย 10 เมตร ความยาว 800 เมตร ความลึกเฉลี่ย 2 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 11,600 ลบ.ม.ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นายางกลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564

ข้อ 5

**7. โครงการขุดลอกลำห้วยน้อย (ช่วงล่าง) (ไร่นายทองใบ พลนา)**  **หมู่ที่ 9 บ้านโคกอนุ**

**งบประมาณ 493,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขุดลอกลำห้วยน้อย ช่วงล่าง (ไร่นายทองใบ พลนา) หมู่ที่ 9 บ้านโคกอนุ ขนาดความกว้างเฉลี่ย 10 เมตร ความยาว 1,100 เมตร ความลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,787.50 ลบ.ม. ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นายางกลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 ข้อ 7

-8-

**8. โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ (คุ้มพระบาท) หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินฝน**

**งบประมาณ 449,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ (คุ้มพระบาท) หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินฝน ขนาดความกว้าง 67 เมตร ความยาว 80 เมตร ความลึกเฉลี่ย 2 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 10,240 ลบ.ม. ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นายางกลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 ข้อ 8 (1)

**9. โครงการขุดลอกคลองหินดาดตาคาม ช่วงบน (ไร่นายวีระยุทธ รัสจัตุรัส) หมู่ที่ 13 บ้านโนนจำปา**

 **งบประมาณ 270,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขุดลอกหินดาดตาคาม ช่วงบน (ไร่นายวีระยุทธ รัสจัตุรัส) ขนาดความกว้างเฉลี่ย 15 เมตร ความยาว 273 เมตร ความลึกเฉลี่ย 2 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 6,961.50 ลบ.ม. ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นายางกลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

ข้อ 4

**10. โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ (คุ้มเขาน้อย) หมู่ที่ 14 บ้านโนนเจริญ**

 **งบประมาณ 98,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ (คุ้มเขาน้อย) ขนาดความกว้างเฉลี่ย 30 เมตร ความยาว 42 เมตร ความลึกเฉลี่ย 2 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 2,268 ลบ.ม. ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นายางกลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 ข้อ 10

**11. โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ (คุ้มซับกาด) หมู่ที่ 15 บ้านประดู่ซับกาด**

**งบประมาณ 198,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ (คุ้มซับกาด) หมู่ที่ 15 บ้านประดู่ซับกาด ขนาดความกว้างเฉลี่ย 35 เมตร ความยาว 70 เมตร ความลึกเฉลี่ย 2 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 4,480 ลบ.ม. ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นายางกลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 ข้อ 11

**-9-**

**12. โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว คุ้มหนองรัง หมู่ที่ 17 บ้านหนองรัง งบประมาณ 395,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขุดลอกคลองอีสานเขียว คุ้มหนองรัง ขนาดความกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ความยาว 700 เมตร ความลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 10,237.50 ลบ.ม. ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นายางกลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 ข้อ 12(2)

**13. โครงการวางกล่องกาเบี้ยนเพื่อชะลอน้ำ คลองน้ำกร่อย หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลาด งบประมาณ 250,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการวางกล่องกาเบี้ยนเพื่อชะลอน้ำ คลองน้ำกร่อย หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลาด ขนาดกว้างเฉลี่ย 8 เมตร เรียงหิน 3 ชั้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นายางกลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 ข้อ 7

**14. โครงการวางกล่องกาเบี้ยนเพื่อชะลอน้ำ คลองปุย คุ้ม 1 หมู่ที่ 14 บ้านโนนเจริญ**

**งบประมาณ 312,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการวางกล่องกาเบี้ยนเพื่อชะลอน้ำ คลองปุย คุ้ม 1 หมู่ที่ 14 บ้านโนนเจริญ ขนาดความกว้างเฉลี่ย 10 เมตร เรียงหิน 3 ชั้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นายางกลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 ข้อ 8

**-10-**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก**

**รายจ่ายจำแจกตามหน่วยงาน**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**ตั้งจ่ายไว้ทั้งสิ้น 1,081,000 บาท**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

**งบลงทุน**

**หมวดค่าก่อสร้าง**

**ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รวม 473,000 บาท**

**1. โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิสก์ จุดฉลุย หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้อย งบประมาณ 473,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างบล็อกคอนเวิสก์ จุดฉลุย หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้อย จำนวน 3 ช่อง

 ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ความสูง 1.80 เมตร ความยาว 7 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นายางกลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 ข้อ 3

**ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รวม 608,000 บาท**

1. **โครงการขยายเขตน้ำประปา หมู่ที่ 16 บ้านเก้าสัมพันธ์ งบประมาณ 112,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขยายเขตระบบน้ำประปา พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต.นายางกลัก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2565 ข้อ 1

1. **โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยกระจวน ช่วงไร่นายสมบัติ ลักหินลาด**

**หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด งบประมาณ 496,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ มข.2527 ลำห้วยกระจวน ช่วงไร่นายสมบัติ ลักหินลาด หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร กว้าง 12 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบมาตรฐานก่อสร้าง ฝายน้ำล้น มข. 2527 แบบเลขที่ ท.4-01 ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 ข้อ 4

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก**

**เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑** **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก**

----------------------------

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๖ และ ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และอำนาจตามความในมาตรา ๘๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ

เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักจ่ายเงินสะสม ในการคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๗ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๕,๔๑๙,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

(นายวุฒิไกร ผิวขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก